# Ficha de seguimiento semanal
## Datos del equipo
Información general	Componentes del equipo
Nombre del equipo: Tripod	1	Bringas Martínez, Aitor
Reto: Reto 2	2	Xu Jin, Jon
Coordinador: Bringas Martínez, Aitor	3	Zawisza Abreu, Sebastián
Semana: 1 (6 – 9 de Noviembre)	4
	5

## Control de asistencia
		Lunes					Martes					Miércoles					Jueves					Viernes
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
P	1					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	F
	2					P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	3					P	P	P	P	P	P	F	F	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
	4
	5
P: Puntual – R: Retraso – F: Falta

## Seguimiento
Realizado	¿Estaba planificado?
	S	N	¿Por qué se ha hecho sin estar planificado?
Diseño de Sketch	X
Diseño HTML	X
Diseño CSS	X
Traspaso de datos de ARI a VirtualBox	X
Programación en JavaScript parte envío de comandos/funciones	X
Reuniones con ARI		X	Hubo problemas por parte de ARI con las variables.
Investigaciones portal TIA	X

Dificultades encontradas	Soluciones	Tareas bien realizadas
Básicamente con el emulador y el aplicativo Portal TIA. / Comunicaciones entre web(con JQuery) y servidor(emulador).	Seguir investigando por nuestra parte, ya que no había mucha información por internet que resuelva, en concreto, nuestros problemas. / Solventado con investigaciones y pruebas.

Firmas
Nombre: Aitor	Nombre: Sebastián	Nombre: Jon	Nombre:	Nombre: